РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                  № 66                     х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы) за 2015год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Большекирсановского

сельского поселения	                                                          Г.В.Щеткова

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского

сельского поселения

от 12.04.2016 №66

Отчет о реализации муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»была утверждена  постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.10.2013 № 127.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Большекирсановского сельского поселения;

-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (электроснабжение) без ущемления интересов населения и предприятий;

-	расширение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении;

-	эффективное использование энергоресурсов.

Задачи программы:

-энергоснабжение и повышение энергетической эффективности .

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 06.03.2014№ 10

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» было предусмотрено одно основное мероприятие, но по причине недостатка денежных средств не было выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 0,0 тыс. руб. (0,0%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программе, но оно не было достигнуто .

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Большекирсановского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 19.08.2015 №75 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 127 «Энергоэффективность и развитие энергетики». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

2.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 14.10.2015 № 109 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 127 «Энергоэффективность и развитие энергетики». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 03.11.2015 № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 127 «Энергоэффективность и развитие энергетики». Причиной изменений –уточнение объемов финансирования.

5. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 29.12.2015 № 201 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 127 «Энергоэффективность и развитие энергетики». Причиной изменений  стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Большекирсановского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 25.12.2015 № 119  «О бюджете  Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2016 год»,от 25.12.2015 №120 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 22.12.2014 № 81  «О бюджете  Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов».

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

п _ iJlSUM П;

1 1 эФ - 	 	, где:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

П j - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной ммы в целом (%);

П - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

программы в целом (%

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

- П , --^х 1 0 0 % , где:

П ТТ ГТI

-	фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной

5

программы (в соответствующих единицах измерения);

П пл j - плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

для показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

- П , = 0 х 1 0 0 % =0% , где:

1 Пф;

П пл j — плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пф; — фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Ф ко э ф	^ , где:

Ф ко эф — коэффициент финансирования муниципальной программы в целом;

Ф ф — фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета - в соответствии с решением районной Думы о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

—	плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

г-> Пэф + Фкоэф

ПР	2	, где:

Э Пр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (0%);

Так как значение показателя Э Пр равно 0%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий.

Следовательно программа не реализовалась.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меру муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2015 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 30.12.2016 №16 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта | Кг условного топлива/ тыс.руб | - | 21,758 | 21,758 | - |
| Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта | Кг условного топлива/ тыс.руб | - | 21,758 | 21,758 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики »

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» | Ведущий специалист Воронько Ю.В. (глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | снижение энергоемкости муниципального продукта; проведение энергетических обследований и разработка энергопаспортов | - | недостаточное количество денежных средств |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики »

за  2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики » | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.