РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2010г.                             № 61                       х. Большая Кирсановка

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения на 2010-2012 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью улучшения обеспечения жителей населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, Собрание депутатов Большекирсановского сельского поселения, РЕШИЛО:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения на 2010-2012 годы» согласно приложению.

- Сектору экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения осуществлять финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения на 2010-2012 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в решении о местном бюджете на очередной финансовый год.

- Администрации Большекирсановского сельского поселения обеспечить целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий программы.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и собственности Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения.

Глава Большекирсановского

сельского поселения 						Г.В.Щеткова.

Приложение

к решению Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения

от 25.02. 2010г.  № 61

Муниципальная целевая программа

«Развитие системы водоснабжения населенных пунктов

Большекирсановского сельского поселения на 2010-2012 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Развитие системы водоснабжения населенных пунктов

Большекирсановского сельского поселения на 2010-2012 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210 от 30.12.2004г. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Федеральной целевой программы «Жилище» (в ред. постановления правительства РФ от 31.12.2005г. № 865) |
| Основные разработчики | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение населения Большекирсановского сельского поселения чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунального комплекса, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в Большекирсановском сельском поселении и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Снижение уровня физического износа оборудования до 40%, сетей водопровода до 52 %. Снижение количества аварийных ситуаций на сетях – на 40 %. Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. Улучшение экологической обстановки на территории Большекирсановского сельского поселения в связи с снижением негативного воздействия на компоненты окружающей среды на 46,1 %. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1873,2 тыс. рублей, в том числе: из средств Федерального бюджета - тыс. рублей, из средств областного бюджета – 1568,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 305,2 тыс. рублей. |
| Контроль за осуществлением мероприятий Программы | Постоянная комиссия по бюджету, налогам и собственности Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения. |

1. Общие положения

Обеспечение населения Большекирсановского сельского поселения питьевой водой является, как и для многих регионов России, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Муниципальная целевая программа «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения на 2010-2012 годы» (далее - Программа) основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Разработчики Программы исходили из того, что в расчетный период численность сельского населения останется практически стабильной, а внедрение индивидуальных систем учета водопотребления, современной запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, а также реализация энерго- и ресурсосберегающих мероприятий снизит удельное водопотребление.

Экономическое благополучие и стабильное развитие муниципального образования во многом определяется тем, насколько бесперебойно, надежно, устойчиво и экономически доступно работает система его жизнеобеспечения, т.е.  жилищно-коммунальное хозяйство.

Сфера коммунальной деятельности постоянно находится в центре экономических и политических интересов  органов местного самоуправления, несмотря на то, что, как правило, она требует постоянной и  значимой финансовой поддержки.

Действующая система управления ЖКХ характеризуется рядом недостатков, без устранения которых невозможно вести речь о нормализации функционирования отрасли, повышения надежности и  качества:

- хронического дефицита финансирования;

- высокой затратности и отсутствия экономических стимулов снижения издержек;

Проблемы жилищно-коммунального комплекса в последнее время стали одним из основных препятствий для устойчивого роста экономики и социальной стабильности в обществе.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Здоровье населения – важнейший показатель благополучия жителей муниципального образования Большекирсановское сельское поселение. Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, Администрации Большекирсановского сельского поселения, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды. Несмотря на проводимые  мероприятия, деятельность коммунального комплекса на территории сельского поселения характеризуется  низким  качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных  ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются следующие факторы:

- износ сетей водопровода составляет более  55 %,

- потери в сетях водопровода достигают  32 %;

реконструкция и капитальный ремонт сетей водопровода позволит:

- снизить затраты электроэнергии на подачу и транспортировки воды;

- снизить уровень износа основных фондов;

- снизить эксплутационные затраты на ремонт и обслуживание;

- снизить потери в сетях;

- уменьшить количество аварийных ситуаций;

- повысить пропускную способность трубопроводов;

- обеспечить круглосуточную подачу воды населению;

- улучшить качество питьевой воды.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем  водоснабжения, коммунальной  энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности поставки услуг потребителю.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. В большинстве случаев  имеет место затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных  инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у  этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо  обеспечить масштабную  реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  отвечает долгосрочным интересам развития Большекирсановского сельского поселения и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем  повышения качества предоставляемых  коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование  водных ресурсов;

3. Общие цели и задачи программы

Главными целями программы являются:

- улучшение обеспечения населения Большекирсановского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- улучшение социально-экологической обстановки в муниципальном образовании Большекирсановское сельское поселение.

Эти цели достигаются путем решения следующих задач:

- обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- повышение устойчивости систем водоснабжения;

- снижение водопотребления и потерь;

- разработка нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы.

В состав программы входят следующие основные разделы:

- реконструкция объектов водоснабжения;

- экономия водопотребления;

- внедрение альтернативных методов снабжения населения питьевой водой высокого качества;

- организационные и нормативно-правовые мероприятия.

4. Сроки реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2010-2012 годы.

- Мероприятия программы

«Развитие системы водоснабжения населенных пунктов

Большекирсановского сельского поселения на 2010-2012 годы»

| Мероприятия программы | Год реализации | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе: |  |  | Заказчик мероприятия, получатель субвенций, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| Разработка проектно-сметной документации на бурение скважины в х. Иваново- Ясиновка. | 2012 г. | 70,0 | - | - | 70,0 | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей с. Кульбаково | 2010- 2012 г. | 575,0 | - | 500,0 | 75,0 | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту водопроводных сетей с. Кульбаково 1,34 км | 2010-2012 г. | 1228,2 | - | 968,0 | 160,2 | Администрация Большекирсановского сельского поселения |