РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 02.10.2013                                 № 126                       х.Большая Кирсановка

Об утверждении муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы)

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», распоряжениями Администрации Большекирсановского сельского поселения 06.09.2013 № 9 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» и от 02.09.2013 № 8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Большекирсановского  сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы»(2014-2020годы) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения  «Вестник Примиусья» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2014 года.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Большекирсановского

сельского   поселения                                                   А.И.Чауш

Приложение к постановлению Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 г. № 126

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения  
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Большекирсановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | Подпрограмма№1.Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения; Подпрограмма№2.Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Большекирсановского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 6918,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5455,3 тыс. рублей; 2015 год – 243,8 тыс. рублей; 2016 год – 243,8 тыс. рублей; 2017 год – 243,8 тыс. рублей; 2018 год – 243,8 тыс. рублей; 2019 год – 243,8 тыс. рублей; 2020 год – 243,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 6166,0 тыс. рублей, 2014 год – 5093,2 тыс. рублей; 2015 год – 178,8 тыс. рублей; 2016 год – 178,8 тыс. рублей; 2017 год – 178,8 тыс. рублей; 2018 год – 178,8 тыс. рублей; 2019 год – 178,8 тыс. рублей; 2020 год – 178,8 тыс. рублей. В том числе средства местных бюджетов – 752,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 362,1 тыс. рублей; 2015 год – 65,0 тыс. рублей; 2016 год – 65,0 тыс. рублей; 2017 год – 65,0 тыс. рублей; 2018 год – 65,0 тыс. рублей; 2019 год – 65,0 тыс. рублей; 2020 год – 65,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Большекирсановского сельского поселения; -современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Большекирсановском сельском поселении. |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Большекирсановского сельского поселения, они соединяют поселение с районным центром и соседними сельскими поселениями. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит устойчивое экономическое развитие Большекирсановского сельского поселения, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения .

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения  Большекирсановского сельского поселения  составляет 31,8 км , в том числе с твердым покрытием 17,4 км .

Транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами.
     В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории  сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. 
      Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- - формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги за счет строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Большекирсановского  сельского поселения  «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении  № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3  муниципальной программы.

Срок реализации Программы – 2014 – 2020 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности муниципального бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения».

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы и обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения».

Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий.

Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них

Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения приведены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности Большекирсановского сельского поселения) включен в муниципальную программу согласно приложению № 5 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного бюджета, местного бюджета, средств дорожного фонда Большекирсановского сельского поселения и внебюджетных источников.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Большекирсановского сельского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенных в соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Большекирсановского сельского поселения, утвержденного решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 20.08.2013 № 39 «О создании муниципального дорожного фонда Большекирсановского сельского поселения».

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет    6918,1  тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 5455,3 тыс. рублей;

2015 год – 243,8  тыс. рублей;

2016 год – 243,8 тыс. рублей;

2017 год – 243,8  тыс. рублей;

2018 год – 243,8 тыс. рублей;

2019 год – 243,8  тыс. рублей;

2020 год – 243,8  тыс. рублей,

в том числе средства областного бюджета – 6166,0 тыс. рублей,

2014 год – 5093,2 тыс. рублей;

2015 год – 178,8 тыс. рублей;

2016 год – 178,8 тыс. рублей;

2017 год – 178,8  тыс. рублей;

2018 год – 178,8 тыс. рублей;

2019 год – 178,8  тыс. рублей;

2020 год – 178,8  тыс. рублей.

В том числе средства местных бюджетов – 752,1 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год – 362,1 тыс. рублей;

2015 год – 65,0  тыс. рублей;

2016 год – 65,0  тыс. рублей;

2017 год – 65,0  тыс. рублей;

2018 год – 65,0  тыс. рублей;

2019 год – 65,0  тыс. рублей;

2020 год – 65,0    тыс. рублей.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 7 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблицах  № 5 и № 6 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Соисполнители и участники муниципальной программы отсутствуют.

Руководитель органа местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Большекирсановского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Большекирсановского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;  за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Большекирсановского сельского поселения проект постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит: конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную  программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Большекирсановского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Большекирсановского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Большекирсановского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Большекирсановского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя в порядке, установленном Регламентом Администрации Большекирсановского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение населенных пунктов сельского поселения постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 6813,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5440,3 тыс. рублей; 2015 год – 243,8 тыс. рублей; 2016 год – 243,8 тыс. рублей; 2017 год – 243,8 тыс. рублей; 2018 год – 243,8 тыс. рублей; 2019 год – 243,8 тыс. рублей; 2020 год – 243,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 6166,0 тыс. рублей, 2014 год – 5093,2 тыс. рублей; 2015 год – 178,8 тыс. рублей; 2016 год – 178,8 тыс. рублей; 2017 год – 178,8 тыс. рублей; 2018 год – 178,8 тыс. рублей; 2019 год - 178,8 тыс. рублей; 2020 год – 178,8 тыс. рублей. В том числе средства местных бюджетов – 647,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 347,1 тыс. рублей; 2015 год – 50,0 тыс. рублей; 2016 год – 50,0 тыс. рублей; 2017 год – 50,0 тыс. рублей; 2018 год – 50,0 тыс. рублей; 2019 год – 50,0 тыс. рублей; 2020 год – 50,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Большекирсановского  сельского поселения» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Большекирсановского сельского поселения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения  Большекирсановского сельского поселения  составляет 31,8 км , в том числе с твердым покрытием 17,4 км .

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие транспортной системы Большекирсановского сельского поселения, являются:

несоответствие уровня развития транспортного комплекса текущим и стратегическим потребностям экономики и населения . Темпы развития инфраструктурной сети не отвечают долгосрочным тенденциям роста спроса на грузовые и пассажирские перевозки;

территориальные диспропорции в развитии транспортной инфраструктуры и уровне транспортной доступности различных территорий;

несоответствие технического состояния транспортной инфраструктуры современным требованиям, высокая степень износа активной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, ограничивает скорость и не обеспечивает в должной мере безопасность движения;

недостаточный уровень надежности перевозок, высокие транспортные издержки, невысокое качество транспортного обслуживания, как производственной сферы, так и населения.

На территории Большекирсановского сельского поселения 7 населенных пунктов на которых расположены 34 улицы, с общей численностью проживающего населения 2310 человек. Протяженность уличной дорожной сети с твердым покрытием  составляет 17,4 км. Большая часть дорог была построена более 20 лет назад.

Несмотря на финансовые трудности,  Администрацией Большекирсановского сельского поселения проводятся работы по сохранению имеющихся дорог, как с твердым покрытием, так и профилированных, так в 2012году был произведен капитальный ремонт ул.Советской х.Большая Кирсановка, в 2013году - строительство пер.Речной х.Иваново-Ясиновка 0,2км.

Ежегодно проводится «ямочный» ремонт, позволяющий  сохранить на какое-то время разбитые дороги села и хуторов, проводится подсыпка обочин, планировка грунтовых дорог. Несмотря на все усилия Администрации по сохранению существующей уличной дорожной сети, на некоторых улицах дорожное покрытие находится в плачевном, критическом состоянии, в их числе автомобильные дороги по улицам: Комсомольская и  Садовая х. Большая Кирсановка, ул.Пудовкина х. Петрополье. Практически 90% асфальтового покрытия этих улиц разрушено , в результате затруднено передвижение автомашины скорой медицинской помощи, транспорта  работников социального обслуживания населения.

Отсутствие необходимого финансирования  снизили объемы капитального ремонта, затраты на содержание автомобильных дорог  местного  значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Большекирсановского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования  местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования  местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них.

6. Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов, средств дорожного фонда Большекирсановского сельского поселения.

- Информация о расходах бюджета Большекирсановского сельского поселения на реализацию подпрограмм приведена в приложении № 6.

- Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию программы представлена в приложении № 7.

Раздел 8. Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Большекир-сановского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 10 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 105,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 15,0 тыс. рублей; 2015 год – 15,0 тыс. рублей; 2016 год – 15,0 тыс. рублей; 2017 год – 15,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 15,0 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета – 105,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 15,0 тыс. рублей; 2015 год – 15,0 тыс. рублей; 2016 год – 15,0 тыс. рублей; 2017 год – 15,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 15,0 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Большекирсановского сельского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В 2012 году и за истекший период 2013года на территории Большекирсановского сельского поселения  зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, погибших нет.

Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Одним из основных факторов риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации   сельского поселения.

Другим фактором риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления которых транспортным средством, менее 3-х лет.

Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне.

Несмотря на эффективность реализации федеральной и областной целевых программ повышения безопасности дорожного движения, движение на дорогах России, в том числе и Большекирсановского сельского поселения, остается опасным.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы Большекирсановского сельского поселения:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Большекирсановского сельского поселения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

приобретение и установка дорожных знаков, для организации движения транспортных средств и пешеходов для повышения безопасности дорожных условий.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет местного бюджета .

- Информация о расходах бюджета Большекирсановского сельского поселения на реализацию подпрограмм приведена в приложении № 6.

- Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию программы представлена в приложении № 7.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы)

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы), подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Большекирсановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | про-цент | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 47,0 |  | 46,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 10 пострадавших) | условные единицы | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |  | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |  | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 10 пострадавших) | услов-ные единицы | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |

- Приложение №2

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы)

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |
| 3. | Информация использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов | п. 34.3 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 | Ростовская область |

- Приложение №3

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы)

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Большекирсановского сельского поселения по итогам 2012 года с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |
|  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Большекирсановского сельского поселения по итогам 2012 года с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |

- Приложение №4

- к муниципальной программе                                                                  «Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы)

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Большекирсановского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | отремонтировать 5,5 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Капитальный ремонт 7,0км внутрипоселковых дорог |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | построить и реконструировать 3,0км автомобильных дорог |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.: приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий эффек-тивности происше-ствиях на террито-рии | сокращение к 2020 году количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- Приложение №5

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы)

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Большекирсановского сельского поселения

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положи-тельного заключе-ния государст-венной (негосу-дарственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения муниципальной (немуниципальной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. рублей) | Объем расходов (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Пудовкина х.Петрополье Матвеево-Курганского района Ростовской области | № 61-1-5-0725-11 от 13.12.2011 |  | всего | 5211,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4914,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный Бюджет | 297,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | пер.Миусский с.Кульбаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Ул.Комсомольская х.Большая кирсановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №6

- к муниципальной программе                                                                  «Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы)

Расходы

бюджета Большекирсановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | развитие транспортной системы | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 5455,3 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 |
|  |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 5455,3 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Анастасиевского сельского поселения | всего, в том числе: | 951 |  |  |  | 5440,3 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 |
|  |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 5440,3 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 5211,5 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные Ра-боты по строи-тельству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения и искус-ственных сору-жений на них | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения | всего <3>, в том числе | 951 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

- Приложение №7

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы» (2014-2020 годы)

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 5455,3 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 |
|  |  | областной бюджет | 5093,2 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 362,1 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения | всего | 5440,3 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 |
|  |  | областной бюджет | 5093,2 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 347,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |