РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 02.10.2013                           №  131                х.Большая Кирсановка

Об утверждении муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно

-коммунальными услугами населения

Большекирсановского сельского

поселения » (2014-2020 годы)

В соответствии с  постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», распоряжениями Администрации Большекирсановского сельского поселения 06.09.2013 № 9 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» и от 02.09.2013 № 8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Большекирсановского  сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения » (2014-2020годы) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения  «Вестник Примиусья» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2014 года.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Большекирсановского

сельского   поселения                                                   А.И.Чауш

Приложение к

постановлению

Администрации Большекирсановского

сельского поселения

от 02.10.2013 № 131

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма №1 «Развитие коммунального хозяйства в Большекирсановском сельском поселении» Подпрограмма№2 «Благоустройство терриитории Большекирсановского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение населения качественными условиями проживания ; обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения; |
| Задачи программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Большекирсановского сельского поселения; объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», улучшение экологической обстановки, обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в Большекирсановском сельском поселении и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг. повышение уровня комфортности пребывания на территории Большекирсановского сельского поселения; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в один этап в 2014-2020 годах |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014-2020годы:- 7201,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 881,6 тыс. рублей; 2015 год – 1053,3тыс. рублей; 2016 год – 1053,3тыс. рублей; 2017 год – 1053,3тыс. рублей; 2018 год – 1053,3тыс. рублей; 2019 год – 1053,3 тыс. рублей; 2020 год – 1053,3тыс. рублей. В том числе средства местного бюджета-7201,4тыс.рублей, 2014 год – 881,6 тыс. рублей; 2015 год – 1053,3тыс. рублей; 2016 год – 1053,3тыс. рублей; 2017 год – 1053,3тыс. рублей; 2018 год – 1053,3тыс. рублей; 2019 год – 1053,3 тыс. рублей; 2020 год – 1053,3тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета - не предусмотрено. Объем средств областного бюджета –не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%. – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития хуторов; - повышение удовлетворенности населения Большекирсановского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения ; - увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения. |

1. Общая характеристика

текущего состояния социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Обеспечение населения чистой питьевой водой, повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения  является важнейшим направлением социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения.

Согласно Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мцниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» Матвеево-Курганского района Ростовской области на период 2012-2015годы и перспективное развитие до 2029года  утвержденной Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 25.05.2011 № 55 ,к приоритетным направлениям поселения относятся:

развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе это совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки;

повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения .

Экономическое благополучие и стабильное развитие муниципального образования во многом определяется тем, насколько бесперебойно, надежно, устойчиво и экономически доступно работает система его жизнеобеспечения, т.е.  жилищно-коммунальное хозяйство.

Сфера коммунальной деятельности постоянно находится в центре экономических и политических интересов  органов местного самоуправления, несмотря на то, что, как правило, она требует постоянной и  значимой финансовой поддержки.

Ближайщими целями модернизации системы водоснабжения выступают:

-ресурсосбережение и повышение эффективности производства жилищно-коммунальных услуг;

-проведение необходимой технической модернизации основных фондов ЖКХ.

Основной целью данной программы – обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения;

- обеспечение жизнеобеспечения социальной сферы.

В настоящее время в Большекирсановском сельском поселении обеспечены централизованной питьевой водой 3 из 7 населенных пунктов.

Протяженность водопроводных сетей составляет 18,975км.

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения развита неравномерно. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Существующие водопроводные сети, оборудование и сооружения имеют износ основных фондов более 50%.

Все населённые пункты Большекирсановского сельского поселения в настоящее время не имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Основными источниками водоснабжения в поселении по объему поднятой воды подземные источники.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения поселения относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей;

ухудшение качества воды подземных водных объектов, в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски:

нормативные правовые риски; реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций; задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

региональные и муниципальные риски.

При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.

Концепция стратегии социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.
 Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.
 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Большекирсановского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.
   Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства строительство новых, недостаточно эффективны  и не соответствуют уровню развития сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.
              Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
 - отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципальных образований в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой  и  откровенных актах вандализма;
 - недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов сельского поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Большекирсановского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала сельского поселения и эффективного обслуживания экономики и населения сельского поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
  Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства инфраструктуры поселения, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Программно-целевой метод, применяемый для разрешения проблемы низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры на территории Большекирсановского сельского поселения, основывается на следующих критериях:
    1.Повышение уровня благоустройства является одной из приоритетных задач развития экономики поселения.

2.В общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на капитальные вложения.

3.Проблема повышения уровня благоустройства носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования со стороны органов местного самоуправления при непосредственном участии в решении поставленных задач федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
      4.Решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью изменения качественного состояния уровня благоустройства на территории поселения.
     5.Реализация мероприятий Программы даст эффект как в различных отраслях экономики поселения, а также в социальной сфере.

- 2.Цели, задачи и показатели(индикаторы) основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными  целями муниципальной  программы является:

обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению сельского поселения;

создание эстетичного вида поселения;

обеспечение безопасности проживания жителей  поселения;

улучшения экологической обстановки на территории поселения;

создание комфортной среды проживания на территории Большекирсановского сельского поселения;

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Большекирсановского сельского поселения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
     проведение комплексной оценки территории Большекирсановского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения;
     определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых;
    разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей городского поселения;
     осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории поселения;

создание реестра и системы мониторинга состояния объектов благоустройства, расположенных на территории поселения.
      повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Программно-целевой метод, применяемый для разрешения проблемы низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры на территории Большекирсановского сельского поселения, основывается на следующих критериях:
    1.Повышение уровня благоустройства является одной из приоритетных задач развития экономики поселения.

2.В общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на капитальные вложения.

3.Проблема повышения уровня благоустройства носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования со стороны органов местного самоуправления при непосредственном участии в решении поставленных задач федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
      4.Решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью изменения качественного состояния уровня благоустройства на территории поселения.
     5.Реализация мероприятий Программы даст эффект как в различных отраслях экономики поселения, а также в социальной сфере

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач  программы.

К показателям (индикаторам) программы относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) программы приводится в приложении № 1 к программе.

Период реализации программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

В результате реализации программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Большекирсановского сельского поселения, посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм(скамеек, урн) ;

повышением уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории Большекирсановского сельского поселения;

увеличением протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения;

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы  и обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Развитие коммунального хозяйства в Большекирсановском сельском поселении»

Подпрограмма№2 «Благоустройство терриитории Большекирсановского сельского поселения»

В рамках подпрограммы  «Развитие коммунального хозяйства» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1.Разработка проектно-сметной документации на бурение скважины в х.Иваново-Ясиновка.

Основное мероприятие 1.2.Строительство буровой на воду скважины в х.Иваново-Ясиновка.

Основное мероприятие 1.3.Строительство, реконструкция водопроводных сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Основное мероприятие 1.4.Капитальный (выборочный) ремонт водопроводных сетей.

Основное мероприятие 1.5.Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

В рамках подпрограммы  «Благоустройство терриитории Большекирсановского сельского поселения» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1Содержание,ремонт,замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения.

Основное мероприятие 2.2. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ .

Основное мероприятие 2.3. Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы и проведение их стоимостной оценки должны проводиться не реже 1 раза в год.

4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы  за 2014-2020годы составляет :- 7201,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 881,6 тыс. рублей;

2015 год – 1053,3тыс. рублей;

2016 год – 1053,3тыс. рублей;

2017 год – 1053,3тыс. рублей;

2018 год – 1053,3тыс. рублей;

2019 год – 1053,3 тыс. рублей;

2020 год – 1053,3тыс. рублей.

В том числе средства местного бюджета-7201,4тыс.рублей,

2014 год – 881,6 тыс. рублей;

2015 год – 1053,3тыс. рублей;

2016 год – 1053,3тыс. рублей;

2017 год – 1053,3тыс. рублей;

2018 год – 1053,3тыс. рублей;

2019 год – 1053,3 тыс. рублей;

2020 год – 1053,3тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета сельского поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета  на реализацию муниципальной программы с указанием основных мероприятий программы, представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении №3  к муниципальной программе.

5. Методика оценки эффективности  муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации и по итогам реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать верные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки муниципальной программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий ответственного исполнителя и участников муниципальной программы, принятие мер по исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает проведение оценки:

степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета сельского поселения;

степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности муниципальной программы также включает требования к анализу эффективности реализации муниципальной программы, который производится по итогам количественной оценки эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр – не менее 95%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

4) фактической отдачи бюджетных средств по i-му целевому показателю  и плановой отдачи бюджетных средств по i-му целевому  показателю.

Эффективность использования бюджетных средств показывает расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю в расчете на 1 единицу прироста целевого показателя по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                     БРФi

ЭПi  = --------;     ЭФi   = --------,

ЦИПi                     ЦИФi

где ЭПi  - плановая отдача бюджетных средств по i-му целевому  показателю;

БРПi  - плановый расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю;

ЦИПi  - плановое значение целевого показателя.

ЭФi- фактическая отдача бюджетных средств по i-му целевому показателю;

БРФi - фактический расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю;

ЦИФi  - фактическое значение целевого показателя.

Значение показателя ЭФi  не должно превышать значения показателя ЭПi.

Сведения о методике расчета  показателей муниципальной программы приведены в приложении №.1

6.  Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Соисполнители и участники муниципальной программы отсутствуют.

Руководитель органа местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Большекирсановского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Большекирсановского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;  за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Большекирсановского сельского поселения проект постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит: конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную  программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Большекирсановского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Большекирсановского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Большекирсановского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Большекирсановского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя в порядке, установленном Регламентом Администрации Большекирсановского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

7. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства в Большекирсановском сельском поселении» муниципальной программы

- 7.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства в Большекирсановском сельском поселении» муниципальной программы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение населения качественными условиями проживания |
| Задачи подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Большекирсановского сельского поселения; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Показатели и индикаторы подпрограммы | уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в 2014-2020 годах |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014-2020годы:- 250,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10,0 тыс. рублей; 2015 год – 40,0тыс. рублей; 2016 год – 40,0тыс. рублей; 2017 год – 40,0тыс. рублей; 2018 год – 40,0тыс. рублей; 2019 год – 40,0 тыс. рублей; 2020 год – 40,0 тыс. рублей. В том числе средства местного бюджета-250,0тыс.рублей, 2014 год – 10,0 тыс. рублей; 2015 год – 40,0тыс. рублей; 2016 год – 40,0тыс. рублей; 2017 год – 40,0тыс. рублей; 2018 год – 40,0тыс. рублей; 2019 год – 40,0 тыс. рублей; 2020 год – 40,0тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета - не предусмотрено. Объем средств областного бюджета –не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры хуторов; – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сел и хуторов Большекирсановского сельского поселения. |

# 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Согласно Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мцниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» Матвеево-Курганского района Ростовской области на период 2012-2015годы и перспективное развитие до 2029года  утвержденной Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 25.05.2011 № 55 ,к приоритетным направлениям поселения относится:

развитие водохозяйственного комплекса ,в долгосрочной перспективе это совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки.

Комплексное развитие системы водоснабжения.

В настоящее время в Большекирсановском сельском поселении обеспечены централизованной питьевой водой 3 из 7 населенных пунктов. Протяженность водопроводных сетей составляет 18,975км. Холодное водоснабжение села Кульбаково, х. Большая Кирсановка, Х. Петрополье осуществляется от Сухореченского водозабора. Водозабор расположен на территории Матвеево- Курганского сельского поселения. Услуги по поставке холодной воды  осуществляет  ОАО « Водоканал» Матвеево- Курганского района.

Количество аварий и прорывов на объектах водоснабжения в сельском поселении за последние годы увеличивается. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил более 60,0 процентов.

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения развита неравномерно. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

В х. Иваново- Ясиновка и в отдельных хуторах поселения для хозяйственно-питьевых нужд населения используют приусадебные колодцы.

Существующие водопроводные сети, оборудование и сооружения имеют износ основных фондов более 50%.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Для гарантированного обеспечения  х. Иваново- Ясиновка питьевой водой проектом предлагается развитие  хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода, а именно:

- бурение скважины и устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: одного резервуара чистой воды ёмкостью 500 м3  и насосной станции. Устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 180÷63 мм.

Для уменьшения напора воды во внутренних сетях водопровода на вводах в здания планируется установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45м.

Для учёта расхода воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию на площадке водопроводных сооружений.

Комплексное развитие системы водоотведения.

Все населённые пункты Большекирсановского сельского поселения в настоящее время не имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Планируется устройство  системы водоотведения населённых пунктов, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории фирмы «ЭКОС» производительностью 600 м³/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются в р. Миус.

Так как часть жилой зоны размещена в зоне затопления, при размещении там элементов систем водоотведения планируется:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Все индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснастить локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

Основными источниками водоснабжения в поселении по объему поднятой воды подземные источники.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения поселения относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей;

ухудшение качества воды подземных водных объектов, в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски:

нормативные правовые риски; реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций; задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

региональные и муниципальные риски.

При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.

7.3.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными  целями подпрограммы является:

- улучшение обеспечения населения Большекирсановского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- улучшение социально-экологической обстановки в муниципальном образовании Большекирсановское сельское поселение.

Эти цели достигаются путем решения следующих задач:

- обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- повышение устойчивости систем водоснабжения;

- снижение водопотребления и потерь;

- разработка нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы.

-  обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению сельского поселения.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

В результате реализации программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Подпрограмма реализуется в один этап в 2014-2020 годы.

7.4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться  путем реализации программных мероприятий ,распределенных по следующим направлениям:

Разработка проектно-сметной документации на бурение скважины в х.Иваново-Ясиновка.

Строительство буровой на воду скважины в х.Иваново-Ясиновка.

Строительство, реконструкция водопроводных сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Капитальный (выборочный) ремонт водопроводных сетей.

Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации.

# 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из средств  бюджета сельского поселения составит 250,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств  бюджета сельского поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета сельского поселения приведено в приложении № 2.

8. Подпрограмма «Благоустройство территории  Большекирсановского сельского поселения»

- 8.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории  Большекирсановском сельском поселении» муниципальной программы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение населения качественными условиями проживания |
| Задачи подпрограммы | - комплексное решение проблемы обеспечения потребности Большекирсановского сельского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям; - повышение уровня комфортности пребывания на территории Большекирсановского сельского поселения; - повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития благоустройства поселения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в 2014-2020 годах |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2014-2020годы:- 6951,4тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 871,6 тыс. рублей; 2015 год – 1013,3 тыс. рублей; 2016 год – 1013,3 тыс. рублей; 2017 год – 1013,3 тыс. рублей; 2018 год – 1013,3 тыс. рублей; 2019 год – 1013,3 тыс. рублей; 2020 год – 1013,3 тыс. рублей. В том числе средства местного бюджета-6951,4тыс.рублей, 2014 год – 871,6 тыс. рублей; 2015 год – 1013,3 тыс. рублей; 2016 год – 1013,3 тыс. рублей; 2017 год – 1013,3 тыс. рублей; 2018 год – 1013,3 тыс. рублей; 2019 год – 1013,3 тыс. рублей; 2020 год – 1013,3 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета - не предусмотрено. Объем средств областного бюджета –не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения ; -повышение уровня эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Большекирсановского поселения; -повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн); - увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения. |

# 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.
    Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Большекирсановского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.
 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Большекирсановского сельского поселения, это детские площадки расположенные в х.Петрополье, х.Иваново-Ясиновка, х.Большая Кирсановка, в селе Кульбаково  , сквер расположенный в х.Большая Кирсановка ,не в полной мере обеспечивают растущие потребности и не полностью удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания.

Основными  мероприятиями данной подпрограммы, являются:
 Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства строительство новых, недостаточно эффективны  и не соответствуют уровню развития сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.
     Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
 - отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципальных образований в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой  и  откровенных актах вандализма;
 - недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов сельского поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.
      Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей Большекирсановского сельского поселения. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Большекирсановского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала сельского поселения и эффективного обслуживания экономики и населения сельского поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
   Программно-целевой метод, применяемый для повышения уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры на территории Большекирсановского сельского поселения, основывается на следующих критериях:
    1.Повышение уровня благоустройства является одной из приоритетных задач развития экономики поселения.

2.В общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на капитальные вложения.

3.Проблема повышения уровня благоустройства носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования со стороны органов местного самоуправления при непосредственном участии в решении поставленных задач федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
      4.Решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью изменения качественного состояния уровня благоустройства на территории поселения.
     5.Реализация мероприятий Программы даст эффект как в различных отраслях экономики поселения, а также в социальной сфере.

8.3.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Концепция стратегии социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.
 Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Основными  целями муниципальной  программы является:

создание эстетичного вида поселения;

обеспечение безопасности проживания жителей  поселения;

улучшения экологической обстановки на территории поселения;

создание комфортной среды проживания на территории Большекирсановского сельского поселения;

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Большекирсановского сельского поселения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
     проведение комплексной оценки территории Большекирсановского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения;
     определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых;
    разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей городского поселения;
     осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории поселения;

создание реестра и системы мониторинга состояния объектов благоустройства, расположенных на территории поселения.

8.4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы  «Благоустройство терриитории Большекирсановского сельского поселения» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения.

Озеленение территории сельского поселения.

Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ .

Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения.

# 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из средств  бюджета сельского поселения составит 6951,4тыс.рублей .

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств  бюджета сельского поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета сельского поселения приведено в приложении № 2.

- Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспе

чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» (2014-2020 годы)

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | рассчитывается как частное значение показателей 19.1 и 19, указанных в годовой форме статистического наблюде- ния N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образо- вания", утвержденной Приказом Росстата от 20.09.2010 N 321 |
| 2. | Число аварий в системах водо- снабжения, водоотведения и очистки сточных вод | данные годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канали- зация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной приказом Росстата от 13.07.2010 N 246 |

- Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» (2014-2020 годы)

Расходы

бюджета Большекирсановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-ком-мунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 881,6 | 1053,3 | 1053,3 | 1053,3 | 1053,3 | 1053,3 | 1053,3 |
|  |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 881,6 | 1053,3 | 1053,3 | 1053,3 | 1053,3 | 1053,3 | 1053,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунального хозяйства в Большекирсановком сельском поселении | всего, в том числе: | 951 |  |  |  | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Разрботка проектно-сметной документации на бурение скважины в х.Иваново-Ясиновка. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Строительство буровой на воду скважины в х.Иваново-Ясиновка. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство, реконструкция водопроводных сетей, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Капитальный (выборочный) ремонт водопроводных сетей. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения | всего <3>, в том числе | 951 | - | - | - | 871,6 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 |
|  |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 871,6 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание, ре-монт, замена фо-нарей уличного освещения территории сельского поселения. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 811,6 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 | 873,3 |
| Основное мероприятие 2.2. | Озеленение тер-ритории сельского поселения. |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ . |  |  |  |  |  | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения |  |  |  |  |  | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Приложение №3

к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» (2014-2020 годы)

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения | всего | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунального хозяйства в Большекирсановком сельском поселении | всего | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения | всего | 871,6 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 871,6 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 | 1013,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |