РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО- КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2013 года.              № 134        х. Большая Кирсановка

О проведении месячника по

благоустройству и наведению

санитарного порядка на территории

Большекирсановского сельского

поселения Матвеево Курганского

района.

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории сельского поселения и создания санитарно- эпидемиологического благополучия на территории Большекирсановского сельского поселения в осенне - зимний период 2013 года :

1. Провести, в период с 21 октября 2013 года по 21 ноября 2013 года, месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения.

2.Создать действующий штаб по проведению месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения. (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий проведения месячника и субботника на территории Большекирсановского сельского поселения (приложение № 2).

4. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене « Вестник Примиусья».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Большекирсановского сельского

поселения                                                                             Г.В.Щеткова

Приложение № 1

к  Постановлению  Главы    сельского поселения

от  21.10.2013 г.    № 134

СОСТАВ ШТАБА

по организации и проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения  Матвеево Курганского района

с 21.10.2013 г. по 21.11.2013 г.

1. Щеткова Г.В. – Глава Большекирсановского сельского              поселения ( начальник  штаба).

2. Воронько Ю.В.- ведущий специалист Администрации       Большекирсановского    сельского поселения по  ЖКХ.

3. Акперова О.И. – директор  МОУ Б-Кирсановская СОШ.

4. Чернявская  Н.А -   директор  МОУ Кульбаковская   СОШ.

5. Науменко Л.А. – заведущая    отделением соц.обслуживания.

6. Шайкина  Т.Н.-   заведущая    Б- Кирсановским  ФАП.

7. Кузнецова В.И.-  заведущая    Кульбаковским     ФАП.

8. Форот А.А. – Генеральный директор ОАО «Имени Калинина»

9. Поленцова А.А. – заведущая МДОУ д/сад №30 « Улыбка».

10. Митькова А.В. -  заведущая МДОУ д/сад №28 « Теремок».

9. Депутаты Большекирсановского сельского поселения.

Приложение № 2

к Постановлению Главы  сельского поселения

от  21.10.2013 г.    № 134

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения  Матвеево Курганского района

с 21.10.2013 г. по 21.11.2013 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан, включив в повестку дня вопросы благоустройства. | Октябрь- ноябрь м-ц | Глава поселения |
| 2. | Проводить разъяснительную работу среди населения по наведению порядка возле своих домовладений и прилегающих территорий. | Постоянно | специал. по ЖКХ землеустроитель, депутаты |
| 3. | Организовывать рейды-смотры по благоустройству сел и хуторов поселения. | До 20.11.2013г. | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 4. | Проводить работу по выявлению несанкцио нированных свалок, принимать меры по их ликвидации. | Постоянно | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 5. | Провести совещание с руководителями хозяйств всех форм собственности, учреждений, находящихся на подведомственной территории, по вопросу наведения порядка на территории поселения. | 23.10.2013г. | Глава поселения. |
| 6. | Санитарная уборка территории улиц, точек торговли, общественных зданий от мусора и бытовых отходов | Октябрь- ноябрь м-ц | Специалисты поселения руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты |
| 7. | Наведение порядка на детских площадках и уборка прилегающих к ним территорий. | постоянно | специал. по ЖКХ |
| 8. | Обрезка деревьев и кустарников, уборка сухих аварийных деревьев представляющих угрозу жизни населению . | Октябрь- ноябрь м-ц | специал. по ЖКХ |
| 9. | Уборка территории у частных домовладений | Октябрь- ноябрь м-ц | специал. по ЖКХ, депутаты, население. |
| 10. | Навести санитарный порядок, уборку и вывоз мусора вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования . | Октябрь- ноябрь м-ц | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 11. | Обеспечить организацию и своевременное начало работ по содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения. | Октябрь- ноябрь м-ц | специал. по ЖКХ, организации всех форм собственности, депутаты, население |
| 12. | Наведение порядка на памятниках и мемориалах воинам павшим в годы ВОВ. | Октябрь- ноябрь м-ц | Глава поселения специал. по ЖКХ |
| 13. | Уборка от мусора остановочных павильонов | Октябрь- ноябрь м-ц | специал. по ЖКХ |
| 14. | Освещение мероприятий месячника в СМИ | 21.11.2013 г. | Глава поселения |