РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО- КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2013 года.              № 41        х. Большая Кирсановка

О проведении месячника по

благоустройству и наведению

санитарного порядка на территории

Большекирсановского сельского

поселения Матвеево Курганского

района.

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории сельского поселения и создания санитарно- эпидемиологического благополучия на территории Большекирсановского сельского поселения в весенне- летний период 2013 года :

1. Провести, в период с 01 апреля 2013 года по 30 апреля 2013 года, месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения.

2. Считать 20 апреля 2013 года днем проведения субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения.

3.Создать действующий штаб по проведению месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения. (приложение № 1).

4. Утвердить план мероприятий проведения месячника и субботника на территории Большекирсановского сельского поселения (приложение № 2).

5. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене « Вестник Примиусья».

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Большекирсановского сельского

поселения                                                                             Г.В.Щеткова

Приложение № 1

к  Постановлению  Главы    сельского поселения

от  22.03.2013 г.    № 41

СОСТАВ ШТАБА

по организации и проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения  Матвеево Курганского района

с 01.04.2013 г. по 30.04.2013 г.

1. Щеткова Г.В. – Глава Большекирсановского сельского              поселения ( начальник  штаба).

2. Воронько Ю.В.- ведущий специалист Администрации       Большекирсановского    сельского поселения по  ЖКХ.

3. Акперова О.И. – директор  МОУ Б-Кирсановская СОШ.

4. Чернявская  Н.А -   директор  МОУ Кульбаковская   СОШ.

5. Науменко Л.А. – заведущая    отделением соц.обслуживания.

6. Шайкина  Т.Н.-   заведущая    Б- Кирсановским  ФАП.

7. Кузнецова В.И.-  заведущая    Кульбаковским     ФАП.

8. Форот А.А. – Генеральный директор ОАО «Имени Калинина»

9. Поленцова А.А. – заведущая МДОУ д/сад №30 « Улыбка».

10. Митькова А.В. -  заведущая МДОУ д/сад №28 « Теремок».

9. Депутаты Большекирсановского сельского поселения.

Приложение № 2

к Постановлению Главы  сельского поселения

от  22.03.2013 г.    № 41

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения  Матвеево Курганского района

с 01.04.2013 г. по 30.04.2013 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан, включив в повестку дня вопросы благоустройства. | Апрель м-ц | Глава поселения |
| 2. | Проводить разъяснительную работу среди населения по наведению порядка возле своих домовладений и прилегающих территорий. | Постоянно Апрель м-ц | специал. по ЖКХ землеустроитель, депутаты |
| 3. | Организовывать рейды-смотры по благоустройству сел и хуторов поселения. | До 20.04.2013г. | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 4. | Проводить работу по выявлению несанкцио нированных свалок, принимать меры по их ликвидации. | Постоянно Апрель м-ц | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 5. | Провести совещание с руководителями хозяйств всех форм собственности, учреждений, находящихся на подведомственной территории, по вопросу наведения порядка на территории поселения. | 03.04.2013г. | Глава поселения. |
| 6. | Санитарная уборка территории улиц, точек торговли, общественных зданий от растительного мусора и бытовых отходов | Апрель м-ц | Специалисты поселения руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты |
| 7. | Приобретение и посадка саженцев деревьев | 13.04.2013 г. | специал. по ЖКХ |
| 8. | Ремонт детских площадок и уборка прилегающих к ним территорий. | до 01.05.2013 | специал. по ЖКХ |
| 9. | Наведение порядка на территориях кладбищ | 24.04 – 26.04.2013г | специал. по ЖКХ, организации всех форм собственности, депутаты, население. |
| 10. | Обрезка деревьев и кустарников, уборка сухих аварийных деревьев представляющих угрозу жизни населению . | 23.04- 29.04. 2013 | специал. по ЖКХ |
| 11. | Уборка территории у частных домовладений | Постоянно Апрель м-ц | специал. по ЖКХ, депутаты, население. |
| 12. | Навести санитарный порядок, уборку и вывоз мусора вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования . | Постоянно Апрель м-ц | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 13. | Обеспечить организацию и своевременное начало работ по содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержание внутридворовых территорий | Постоянно Апрель м-ц | специал. по ЖКХ, организации всех форм собственности, депутаты, население |
| 14. | Ремонт памятников и мемориалов воинам павшим в годы ВОВ, высадка цветов | до 01.05.2013 | Глава поселения специал. по ЖКХ |
| 15. | Высадка цветов на территории поселения | 30.04.2013 | специал. по ЖКХ |
| 16. | Противоклещевая обработка кладбищ и детских площадок на территории поселения | Апрель м-ц | специал. по ЖКХ |
| 17. | Освещение мероприятий месячника в СМИ | 28.03.2013 г. | Глава поселения |
| 18. | Уборка, побелка остановочных павильонов | Апрель м-ц | специал. по ЖКХ |
| 19. | Побелка деревьев, бордюров, покраска ограждений | Апрель м-ц | специал. по ЖКХ |