РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                  № 47                        х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014годы» по результатам за 2013год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 04.05.2010 № 32 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014годы», утвержденной постановлением администрации Большекирсановского сельского поселения от 25.05.2010 №38 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2013год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

Глава Большекирсановского

сельского поселения	                                                          Г.В.Щеткова

II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году
по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 18.12.2012 №12 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы» в 2013 году предусматривалось 283,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 177,6 тыс.рублей, бюджет сельского поселения– 106,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 283,0  тыс. рублей или 99,7 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 177,6 | 177,6 | 100,0 |
| Бюджет сельского поселения | 106,3 | 105,4 | 99,2 |
| Всего | 283,9 | 283,0 | 99,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  областного бюджета направлены на:

Содержание автомобильных дорог  по ул.Комсомольской, ул.Мира в х.Большая Кирсановка, ул.Таганрогская, пер.Первомайский в с.Кульбаково ,ул.Садовая  в х.Криничный в сумме 170,8тыс.руб.

Приобретение дорожных знаков в сумме 6,8тыс.рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Мероприятие 1.2. Содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог на сумму 277,1 тыс.рублей.

Мероприятие 2.4. Установка дорожных знаков на сумму 6,8 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2013 году обеспечила сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы»

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

- Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2013 года | Фактические значения 2013 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат |  |  |  |  |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 283,9 | 283,0 | выполнение показателя 0,99 |
| Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий |  |  |  |  |
| 2. Содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 0 | 0 | выполнение показателя ЭП>ЭФ |

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.