РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО- КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2022 года                               № 87                             х. Большая Кирсановка

Об утверждении комплексного плана

мероприятий  («дорожной карты») по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке территорий

населенных пунктов Большекирсановского

сельского поселения на 2023 год.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом МО Большекирсановского сельского поселения Матвеево- Курганского района Ростовской области, в целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов и мест массового отдыха, социальных объектов и торговых зон, привлечения жителей поселения и коллективов предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности к работе по уборке территории:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий («дорожную карту») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения на 2023 год (согласно приложения).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава Администрации Большекирсановского сельского

поселения                                                                                    С.И.Василенко.

Приложение

к  постановлению  главы  Администрации  сельского поселения

от 26 .12.2022 г.    № 87

Комплексный план

Мероприятий («дорожная карта») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения

на 2023 год.

| № п.п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий | 01.03 – 31.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 01.12 – 29.12 | Администрация Большекирсановского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения., организации находящиеся на территории поселения. |
| 2 | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | до 28.02.2023 г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 3 | Организация и проведение санитарной очистки, уборки на территории поселения | В течении года | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 4 | Ремонт, установка и содержание фонарей уличного освещения | В течении года | Подрядная организация по договорам с администрацией Большекирсановского сельского поселения. |
| 5 | Санитарная очистка гражданских кладбищ (вывоз травы, веток, венков) уборка бесхозных захоронений | с 01.04.23г. по 22.04.2023 г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения., организации находящиеся на территории поселения. |
| 6 | Рассылка предписаний об уборке территории организациям находящимся на территории с/п | до 01.10.2023г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 7 | Посадка цветов на памятниках, клумбах в центре х. Большая Кирсановка, сквере, прилегающей территории к СДК | до 01.05.2023г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 8 | Текущий ремонт памятников воинам ВОВ , наведение санитарного порядка (вывоз травы веток, венков) | до 01.05.2023г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 9 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | В течении года | Администрация Большекирсановского сельского поселения, подрядная организация |
| 10 | Санитарная обрезка сухостойных деревьев | до 01.10.2023г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения, подрядная организация |
| 11 | Проводить рейды- смотры по благоустройству сел и хуторов поселения | Постоянно в течении года | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 12 | Наводить санитарный порядок, уборку и вывоз мусора вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования | Постоянно в течении года | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 13 | Санитарная уборка территории улиц, точек торговли, общественных зданий от растительного мусора и бытовых отходов | Постоянно в течении года | Администрация Большекирсановского сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты |
| 14 | Привлечение безработных, состоящих на учете в службе занятости на работы по наведению порядка и благоустройству территории поселения | В течении 2023 года | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 15 | Противоклещевая обработка гражданских кладбищ, детских площадок | апрель-июль 2023 г. | Подрядная организация на основании договора |
| 16 | Провести агитационные мероприятия, о чистоте и улучшении экологии в сельском поселении | В течении года | Коллективы МУК «Большекирсановский СДК», школы. |
| 17 | Объявить в марте и апреле дни благоустройства. разместить объявления и информировать все организации находящиеся на территории с/п | март- апрель 2023 г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 18 | Усилить административную практику на территории поселения по. ст. 5.1-5.7 | В течении года | Ответственные специалисты с/п |
| 19 | Организовать и провести конкурсы по благоустройству, с подведением итогов к 1 июня и 1 октября | до 01.10.2023г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 20 | Обкос сорной растительности по населенным пунктам сельского поселения | в течении сезона. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 21 | Выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли по населенным пунктам сельского поселения | в течении сезона | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 22 | Очистка от снега дорог, посыпка противогололедными материалами. | зимний период | Администрация Большекирсановского сельского поселения, специализированная организация по договорам с администрацией Матвеево- Курганского района. |
| 23 | Рытье и очистка водоотводных канав в населенных пунктах поселения, грейдирование грунтовых автомобильных дорог | по мере необходимости в течение 2023 г. | специализированная организация по договорам с администрацией Матвеево- Курганского района. |
| 24 | Проведение агитационной работы по противодействию выжиганию сухой растительности на территории поселения (реализация постановления Администрации области от 01.01.2001 года № 000) | в течении года. | специалист администрации Большекирсановского сельского поселения |
| 25 | Проведение информационной работы среди населения о реализации новой системы обращения с ТКО на территории поселения, раздельный сбор мусора. | В течении года | специалисты Администрации Большекирсановского сельского поселения |
| 26 | Проводить работу с жителями поселения и юр. лицами о необходимости заключения договоров на вывоз ТКО | В течении года | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 27 | Проведение праздника деревонасаждений ( высадка деревьев на территории поселения). | апрель 2023 г. октябрь 2023 г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения., организации находящиеся на территории поселения. |
| 28 | Ремонт, покраска детских площадок на территории поселения | по мере необходимости в течении года | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 29 | Ремонт и покраска ограждения в парке по ул. Мира х. Большая Кирсановка | март-апрель 2023 г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 30 | Организовать конкурс на лучшее домовладение и придомовую территорию | Март- октябрь м-ц 2023 г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| 31 | Побелка деревьев, столбов на территории поселения | апрель м-ц 2023 г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения., организации находящиеся на территории поселения. |
| 32 | Капитальный ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ х. Петрополье | 2023 год | Администрация Большекирсановского сельского поселения, подрядная организация |
| 33 | Проведение всероссийской экологической акции «Вода- России» (далее- акция) по очистке береговых линий водных объектов от бытовых отходов и прочего мусора. | май- октябрь 2023 год | Администрация Большекирсановского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения., организации находящиеся на территории поселения. |
| 34 | Проведении Всероссийского субботника - «Зеленая Россия» | сентябрь 2023 год | Администрация Большекирсановского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения., организации находящиеся на территории поселения. |
| 35 | Подведение итогов проведенных мероприятий по благоустройству. Освещение результатов на информационных стендах с/п., сайте администрации,- в информационном бюллетене. | до 30.12.2023г. | Администрация Большекирсановского сельского поселения |

Исполнитель: Воронько Ю.В.       тел. (863)41 3-42-44