Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 9 месяцев  2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Большекирсановского сельского поселения; | покупка энергосберегаю-щих ламп в количестве 20 штук | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                              Е.Е.Штыб

06.10.2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 91.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 20,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2022 № 50 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». За 9 месяцев 2023 года заключен 1 договор на сумму 20,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей при плане 20,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», от 28.12.2022 № 89 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 20,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия. Мероприятие 1.1. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)». В рамках данного мероприятия заключен договор на приобретение светодиодных ламп в количестве 20 штук, что приводит к экономии потребления электрической энергии. Мероприятие исполнено в полном объеме в соответствии с утвержденным Планом реализации.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения « Энергоэффективность и развитие энергетики»  установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий.