Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения» |  |  | 1527,5 | 1526,6 |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-ний на них | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Улучшение транспортно-эксплутационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 1266,5 | 1266,3 |  |
| 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения |  | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 261,0 | 260,3 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | 331,3 | 331,2 |  |
| 2.1. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 178,0 | 177,9 |  |
| 2.2 | Устройство светофоров на пешеходных переходах | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 112,4 | 112,4 |  |
| 2.3 | Разработка «Проекта организаций дорожного движения» | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 40,9 | 40,9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1858,8 | 1857,8 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

18.01.2017