ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

За 9 месяцев 2020года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния конт-рольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения» |  | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Повышение удовлетворенности насе-ления уров-нем благо-устройства обществен-ных террито-рий, мест массового отдыха насе-ления (пар-ков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха насе-ления на тер-ритории Большекирсановского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                     С.И.Василенко

06.10.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 89.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 2,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 95 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 2,0 тыс. рублей,  расходы запланированы на IV кварталы 2020 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2020 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство  общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения»  распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 26.12.2019 №18/1 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020год предусмотрено в бюджете поселения – 2,0 тыс. рублей. За 9 месяцев  2020 года фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей .

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского  сельского поселения.», которое выполняется в установленные сроки.  В рамках данного мероприятия расходы направлены на повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории  Большекирсановского сельского поселения. Исполнение осуществлено в полном объеме в соответствии с утвержденным Планом реализации на 2020 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.