РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО- КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2018 года              №   42      х. Большая Кирсановка

О проведении месячника по

благоустройству и наведению

санитарного порядка на территории

Большекирсановского сельского

поселения Матвеево Курганского

района.

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории сельского поселения и создания санитарно- эпидемиологического благополучия на территории Большекирсановского сельского поселения в весенне- летний период 2018 года :

1. Провести в период с 20 марта 2018 года по 21 апреля 2018 года, месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения.

2. Создать действующий штаб по проведению месячника  по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения. (приложение № 1).

3.  Утвердить план мероприятий проведения месячника  на территории Большекирсановского сельского поселения (приложение № 2).

4.  Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене « Вестник Примиусья».

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большекирсановского

сельского поселения                                                     С.И. Василенко

Приложение № 1

к  Постановлению

от  20.03.2018 г.    № 42

СОСТАВ ШТАБА

по организации и проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения  Матвеево Курганского района

с 20.03.2018 г. по 21.04.2018 г.

- Василенко С.И. – Глава Администрации Большекирсановского

сельского поселения (начальник  штаба).

2. Олос Н.Ю. - ведущий специалист Администрации                                                                                                                    сельского поселения.

3. Карпенко Е.А – директор  МБОУ Б-Кирсановская СОШ им. Героя Советского Союза Хайло В.А.

4. Чернявская  Н.А -   директор  МБОУ Кульбаковская   СОШ.

5. Науменко Л.А. – заведующая    отделением соц. обслуживания.

6. Шайкина  Т.Н.-   заведующая    Б - Кирсановским  ФАП.

7. Кузнецова В.И.-  заведующая    Кульбаковским     ФАП.

8. Форот А.А. – Генеральный директор ОАО «Имени Калинина»

9. Поленцова А.А. – заведующая МДОУ д/сад №30 « Улыбка».

10. Митькова А.В. -  заведующая МДОУ д/сад №28 « Теремок».

11. Депутаты Большекирсановского сельского поселения.

Приложение № 2

к Постановлению

от  20.03.2018 г.    № 42

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большекирсановского сельского поселения  Матвеево Курганского района

с 20.03.2018 г. по 21.04.2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан, включив в повестку дня вопросы благоустройства. | Март м-ц | Глава поселения |
| 2. | Проводить разъяснительную работу среди населения по наведению порядка возле своих домовладений и прилегающих территорий. | Постоянно Март м-ц | специал. по ЖКХ землеустроитель, депутаты |
| 3. | Проводить работу по выявлению несанкцио нированных свалок, принимать меры по их ликвидации. | Постоянно Март- апрель м-ц | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 4. | Провести совещание с руководителями хозяйств всех форм собственности, учреждений, находящихся на подведомственной территории, по вопросу наведения порядка на территории поселения. | 23.03.2018 г. | Глава поселения. |
| 5. | Санитарная уборка территории улиц, точек торговли, общественных зданий, учреждений от растительного мусора и бытовых отходов | Март м-ц | Специалисты поселения руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты |
| 6. | Ремонт детских площадок и уборка прилегающих к ним территорий. | до 10.04.2018 | специал. по ЖКХ |
| 7. | Обрезка деревьев и кустарников, уборка сухих аварийных деревьев представляющих угрозу жизни населению . | с 20.03. – 21.04.2018 | специал. по ЖКХ |
| 8. | Уборка территории у частных домовладений | Постоянно Март м-ц | специал. по ЖКХ, депутаты, население. |
| 9. | Навести санитарный порядок, уборку и вывоз мусора вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования . | Постоянно Март м-ц | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 10. | Обеспечить организацию и своевременное начало работ по содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержание внутридворовых территорий | Постоянно Март м-ц | специал. по ЖКХ, организации всех форм собственности, депутаты, население |
| 11. | Противоклещевая обработка кладбищ и детских площадок на территории поселения | март м-ц | специал. по ЖКХ |
| 12. | Освещение мероприятий месячника в СМИ | 20.04.2018 г. | Глава поселения |