РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                  № 30                      х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» за 2018год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Большекирсановского

сельского поселения	                                                         С.И.Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского

сельского поселения

от 12.03.2019 №30

Отчет о реализации муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории

Большекирсановского сельского поселения» за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

на территории Большекирсановского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 09.12.2017 № 127.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в Большекирсановском сельского поселении;

Задачи программы:

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Большекирсановского сельском поселении, мест массового отдыха населения (скверов, парков).

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Большекирсановского сельского поселения.

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 20.12.2017 №20.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Благоустройство  общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 2,0тыс. руб., фактическое выполнение составило 2,0тыс. руб., т.е. 100%.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение 1показателя (индикатора) муниципальной программы, по которому были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя, по которому достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018года ответственным исполнителем не вносились изменения в муниципальную  программу Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Провести оценку по критериям «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом», «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» невозможно по причине того, что на 2018 год не предусмотрено достижение показателя (индикатора). Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения будут предусматриваться только при выделении средств из вышестоящих бюджетов. В рамках реализации муниципальной программы заключено соглашение по передаче осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации Матвеево-Курганского района.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

2,0

П =        ----------- х 100= 100%

2,0

Фактические расходы соответствуют плановым назначениям.

Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2018 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как высокая. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Большекирсановского сельского поселения, выполняются все условия для комфортного проживания жителей на территории поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 11.11.2018 № 18/1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2018-2022 годы

за 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | В соответствии с соглашением о передачи полномочий по вопросам благоустройства средства перечислены в Администрацию Матвеево-Курганского района в виде иных межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения» | X | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Большекирсановского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Большекирсановского сельского поселения» на 2018-2022 годы

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2018-2022 годы | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |